黄骅港煤炭港区生产区绿化工程
委托进行绿化减排技术评估工作招标技术内容及要求

一、总则
1、本项目为黄骅港煤炭港区生产区绿化工程绿化减排技术评估项目咨询服务，按照国家有关环境保护法律法规开展工作，工作时间不超过2个月，包含：环保评估技术服务工作、监测咨询及技术顾问工作、技术评估评审会议咨询工作等。总体工作周期应满足业主工程的进度要求,并承担由此所发生的一切费用，包括报告编制费、监测费、差旅费、咨询费、税费、会务费等。
2、项目成果版权归招标人所有。
二、黄骅港煤炭港区生产区绿化工程简介
黄骅港煤炭港区生产区2016年绿化工程总面积约18万平米，总投资约2700万元，绿化区域均为港区裸露地面，对于美化港区环境和环境保护起到了很大的积极作用。
根据国务院批复的重点区域大气污染防治“十二五”规划要求，对于重点控制区和大气环境超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代，以达到增产减污的目的。为了将绿化工程对粉尘减排的贡献量进行储备，我公司拟将生产区2016年绿化工程实现的粉尘减排量委托专业环评机构进行技术评估并形成报告，呈报环保部门审批，审批通过后可作为新建工程项目的粉尘减排量来源。
三、服务内容要求
根据国家有关环保技术规范标准要求，投标人负责开展黄骅港煤炭港区生产区绿化工程绿化减排技术评估项目咨询服务，咨询内容应包括但不限于以下内容：
1、技术监测和咨询的内容、要求和方式
1.1现场调研
合同签订后5日内，对港务公司进行现场调研。
1.2监测工作
1.2.1 监测内容
委托具有国家环保部认可的监测资质并能承担本项目监测内容的单位开展监测工作。
1.3咨询工作
1.3.1 咨询内容
负责项目技术评估咨询报告的编制、资料收集、监测咨询及技术顾问、评审会议咨询工作等。
1.3.2咨询要求
编制单位应按《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价技术导则》等有关规范要求，完成本项目技术评估咨询报告编制，开展监测咨询及技术顾问、评审会议咨询工作，协助建设单位获得行政主管部门的批复。
1.4成果方式
编制单位向神华黄骅港务公司提交该项目“技术评估咨询报告”10份，本工程符合国家环保部验收要求的监测报告8份，并协助组织召开报告书审查会和向相关行政主管部门报送报批稿及审批工作。
2、编制进度要求
编制单位应在合同书签定后5日内组织开展工作，并应按神华黄骅港务公司的要求编制技术评估咨询报告，并满足业主工程的进度要求。
四、比价文件中评估方案应包含但不限于以下内容及要求
1、对技术评估咨询工作的理解；
2、工作大纲；
3、服务细则及方案；
4、工作重点、难点及其解决措施；
5、工作进度计划安排及保障措施；
6、建议及承诺。

