神华黄骅港务有限责任公司6宗土地坐标转换测绘项目技术规格书

1.项目概述及总体要求

1.1 宗地概况：黄骅港土地证2001（007）号（58156.5平方米）、黄骅港土地证2001（012）号（348922平方米）、黄骅港土地证2004（007）号（8291.12平方米）、黄骅港土地证2004（021）号（54087.69平方米）、黄骅港土地证2004（022）号（3384318平方米）、黄骅港土地证2004（023）号（417092平方米）。
1.2本技术规格书规定了神华黄骅港务有限责任公司6宗土地坐标转换测绘项目承包的技术要求。

1.3承包方提供的规格及成果应完全遵循本技术规格书的要求。
2.项目内容、工期、主要材质规格

2.1 本项目为神华黄骅港务有限责任公司6宗土地坐标转换测绘项目。
2.2项目施工程序：现场测绘→技术处理→出具成果。

2.3项目工期：收到中选通知书后20个工作日内完成相关工作并出具成果。

2.4 神华黄骅港务有限责任公司6宗土地坐标转换测绘项目技术要求：按照最新的“国家大地2000坐标系”对6宗土地进行坐标转换测绘，出具宗地图测绘成果、配合不动产登记资料组卷上报，满足沧州渤海新区自然资源和规划局不动产权登记组卷资料要求。

3.项目要求

3.1按照发包方要求自行开展相关工作。

3.2承包方严格遵守发包方有关要求，确保成果满足组卷要求。

4.项目验收和质量保证

4.1项目成果：最新的“国家大地2000坐标系”出具6宗土地的宗地图和沧州渤海新区自然资源和规划局不动产权登记资料要求，出具电子版及纸质成果（一式三份）。

